## Slide 1
Affichage Progression Collaborateur
Dépendance jeux Admin
Sprint 1
Sprint 2
Sprint 3
Sprint 4
Sprint 5
Sprint 6
Sprint 7
Sprint 8
Sprint 9
Sprint 10
Sprint 11
Sprint 12
Début des tests
Modifications mineures
Familiarisation avec le projet
17/02
03/03 – 06/03
17/03 – 20/03
31/03 – 03/04
14/04 – 18/04
28/04 – 02/05
12/05 – 15/05
24/05 – 29/05
09/06 – 12/06
23/06 – 26/06
07/07 – 10/07
21/07 – 24/07
04/08
Installation outils développement
Formation JavaScript Git
Arrivée à VISEO
Connexion
Inscription
Mot de passe oublié
Questions Quiz Admin avec vidéo à l’appui
Collaborateur Affichage réponses et explications
Ecoute possible des explications
Evaluer la formation
Refonte du projet achevé à 80%
Affichage notes des Collaborateurs côté Admin
Début jeu Poupée
Développement jeu Poupée en cours
Interface graphique jeu Poupée Collaborateur
Amélioration jeu Poupée Redimensionnement Mise en forme des éléments graphiques
Admin
Persistance données jeu Poupée Implémentation des règles de la Poupée
Jeu de la Poupée fonctionnel Pop-up de validation Collaborateur
Amélioration jeu Poupée
Nouvelle interface
Vélocité du sprint
17
40
61
Version 2.0
Tests 73%
Tests 86%
Version 1.0
Tests 90%
Tests 53%
Tests 50%
Tests 55%
Tests 70%
Tests 0,3%
Tests 80%
Tests 51%
Tests 89%
Version 2.1
Tests 86%
Version 1.0
Version 2.0
Version 2.1